项目质量监管小组工作内容及其流程

成立时间：2011年7月13日

成员：陆经理，隆志刚，郭城，陈洁珊。

目的：主要对项目（不包括大型项目）的合成和程序做内部检查，以减少程序员出错率，从而提高工作效率，提升项目质量。

工作内容：陈洁珊进行黑盒检查，郭城进行白盒检查，并将检查的结果反馈给隆志刚，由隆志刚下单、协助程序员进行修改，直至技术部项目质量控制措施文档规定的检查内容全部检查、修改完毕。最后形成严重bug统计表发给陆经理，以便陆经理对整个项目质量的监控和对项目人员的考核。

工作流程：

合成或程序

陈洁珊黑盒检查

郭城白盒检查

结束

隆志刚

做单人

没问题

有问题

做单人修改

通知

陈洁珊、郭城回归

反馈

没问题

严重bug统计表

陆经理

发给

沒问题

一周一次

有问题

有问题

| 检查内容 |  |
| --- | --- |
| 合成检查 | - 合成的页面是否与原设计稿相符 - 是否按需求定义书制作网页,并按需求进行补充页面，保证整个网站项目没有页面缺漏 - 页面在宽屏显示器下或在高象素浏览不会出现变形 - 页面兼容IE浏览器，兼容FF，在其他浏览器访问不出现变形 - 页面涉及到链接的地方相应加上链接 - 页面是否方便程序人员加程序 - 特殊的字符处理（如特殊字符换行，防止长字符撑大容器, 防止文章条数过少容器边框缩小等），使页面不出现撑开或变形 - 完成需要制作的JS效果 - 常识性错误（错字，格式，乱码，无意义的初始信息等等） - 版本控制情况 - 测试路径存放情况 - 置标网站的检查 |
| 中小网站 | - 合成好程序的网站要与合成的页面保持一致，不出现变形 - 页面不出现死连接，页面出错问题 - 页面命名要与合成的命名保持一致 - 表单提交 - 初始数据每个页面最少5条有意义的数据，禁止录入无意义的数据 - 常识性错误（错字，格式，乱码，无意义的初始信息等等） - 前后台对应（前台提交的信息，正确显示到后台相应栏目位置；后台添加的数据，前台能及时更新） - 版本控制情况 - 测试路径存放情况 |
| 程序检查 | - 安全性（注入） - URL传参未过滤直接用于拼SQL语名，比如有些是带有特殊字符串的参数，不能过滤，则要用SqlParameter传参查询。 - 表单提交要使用SqlParameter 传参方法.。 - 前台有上传文件的地方必须对上传的文件类型及大小做验证。 - 代码逻辑 - 对在特殊情况下会引起异常，但程序又没作判断的问题检查。 - 提交表单成功与失败都要提示。 - 对会引起严重性能问题的代码检查。 - 规范检查（按《万户项目程序代码规范》文档描述执行） - 是否可以使用置标代替手工建页面 手工建动态页面，如果该页面是可以用置标实现的，则不应该手工做页面。 |
| ezSHOP网站 | 首页、商品页、购物流程 |

严重级别bug包括：

- 网页直接报错；

- 首页、一级栏目链接错误（不管是导航链接，还是信息标题链接、图片链接）；

- 操作流程走不通（例如：会员注册、登陆；商场购物流程、后台订单审核流程；招聘流程等等）

- 表单没有做验证；

- 样式错误（未做任何操作时就已经是存在移位；页面表框显示不全的）；

- 无图片信息，在前台对应页面，图片显示区显示“X”；

- 整站发布不成功的；

- 缺少功能、缺少页面，提交报错，功能无效的。

- 程序安全性（注入）

(未列在此的其它错误都属于一般性错误)

处罚制度：

| 严重Bug数量 | 处罚 |
| --- | --- |
| 5-10个 | 100元 |
| 10个以上 | 200元 |
| 页面出现错误文字、客户竞争对手的相关信息 | 50-100 元 视情节轻重 |

3月前试行，只对检查结果公布，并对情节严重通报处理。3月7日后正式实施。