技术部项目质量控制措施

为了提高网站项目的质量，从2月21号开始，按照下述缺陷等级，对项目的合成和程序进行内部检查。

由欧玲玲每周对完成工作进行抽查，并提交检查报告给技术部经理。如检查出问题，需要负责的技术人员及时处理，因此而引起的不计算加班时间。每周对检查出来的问题进行整理汇总，并找出原因，对情节严重的通报并处罚。（大型项目如：门户网站、B2B、功能复杂的网站不在抽查范围）

| 检查内容 |  |
| --- | --- |
| 合成检查 | - 合成的页面是否与原设计稿相符 - 是否按需求定义书制作网页,并按需求进行补充页面，保证整个网站项目没有页面缺漏 - 页面在宽屏显示器下或在高象素浏览不会出现变形 - 页面兼容IE浏览器，兼容FF，在其他浏览器访问不出现变形 - 页面涉及到链接的地方相应加上链接 - 页面是否方便程序人员加程序 - 特殊的字符处理（如特殊字符换行，防止长字符撑大容器, 防止文章条数过少容器边框缩小等），使页面不出现撑开或变形 - 完成需要制作的JS效果 - 常识性错误（错字，格式，乱码，无意义的初始信息等等） - 版本控制情况 - 测试路径存放情况 - 置标网站的检查 |
| 中小网站 | - 合成好程序的网站要与合成的页面保持一致，不出现变形 - 页面不出现死连接，页面出错问题 - 页面命名要与合成的命名保持一致 - 表单提交 - 初始数据每个页面最少5条有意义的数据，禁止录入无意义的数据 - 常识性错误（错字，格式，乱码，无意义的初始信息等等） - 版本控制情况 - 测试路径存放情况 |
| ezSHOP网站 | 首页、商品页、购物流程 |

严重级别bug包括：

- 网页直接报错；

- 首页、一级栏目链接错误（不管是导航链接，还是信息标题链接、图片链接）；

- 操作流程走不通（例如：会员注册、登陆；商场购物流程、后台订单审核流程；招聘流程等等）

- 表单没有做验证；

- 样式错误（未做任何操作时就已经是存在移位；页面表框显示不全的）；

- 无图片信息，在前台对应页面，图片显示区显示“X”；

- 整站发布不成功的；

- 缺少功能、缺少页面，提交报错，功能无效的。

(未列在此的其它错误都属于一般性错误)

处罚制度：

| 严重Bug数量 | 处罚 |
| --- | --- |
| 5-10个 | 100元 |
| 10个以上 | 200元 |
| 页面出现错误文字、客户竞争对手的相关信息 | 50-100 元 视情节轻重 |

3月前试行，只对检查结果公布，并对情节严重通报处理。3月7日后正式实施。